Программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

Меловатского  сельского  поселения

Калачеевского  муниципального  района

Воронежской  области»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От  «15»  августа    2011 г.                                                 №    67

«Об  утверждении Программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

Меловатского  сельского  поселения

Калачеевского  муниципального  района

Воронежской  области»

Рассмотрев проект  Решения № 66 от 01 августа 2011г. «Об  утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Меловатского  сельского  поселения Калачеевского  муниципального  района Воронежской  области», учитывая предложения населения Меловатского сельского поселения , в целях обеспечения  развития системы коммунальной инфраструктуры  и повышения качества оказываемых потребительских услуг, улучшения экономической ситуации на территории Меловатского сельского поселения  Совет народных  депутатов Меловатского сельского поселения  Р Е Ш И Л :

1. Принять  Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Меловатского сельского  поселения  Калачеевского  муниципального  района Воронежской  области согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Вестнике  муниципальных  правовых  актов  Меловатского сельского поселения  Калачеевского муниципального района  Воронежской  области.

3 . Контроль за выполнением настоящего  решения  оставляю за собой.

Глава Меловатского

сельского поселения                                                     С.И.Мирошников

Приложение

к решению Совета народных депутатов Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 15.08.2011 г. № 67

ПРОГРАММА

комплексного развития коммунальной инфраструктуры Меловатского сельского  поселения  Калачеевского  муниципального  района  на 2011-2015 годы

с.Новомеловатка

2011г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

комплексного развития коммунальной инфраструктуры Меловатского сельского  поселения  Калачеевского  муниципального  района  на 2011-2015 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2011-2015 годы –(далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | -Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов (в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2010 №579); -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". -Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". -Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г.№102-р |
| Заказчик программы | администрация Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района |
| Заказчик-координатор программы | администрация Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района |
| Основные разработчики программы | администрация Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района, МП «Родник» |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Меловатского сельского поселения. Задачами Программы являются: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (снижение объемов потерь тепловой энергии, уровня износа коммунальной инфраструктуры); - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение уровня и качества предоставляемых услуг жизнеобеспечения и повышение качества жилищных условий. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля объема отпуска холодной воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. 2.Доля объема отпуска газа, счета за который выставлены по показаниям приборов учета. 3.Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. 4.Стоимость сэкономленных ресурсов. 5.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 6.Улучшение экологической ситуации Меловатского сельского поселения: 7.Привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 – 2025 годы; |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Информирование населения в СМИ и проведение разъяснительной работы с гражданами Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района о целесообразности перехода от нормативного начисления к фактическому учету потребления энергоресурсов (путем установления приборов учета). 2. Оснащение объектов социальной сферы приборами учета. 3. Строительство артезианской скважины в с.Попасное. 4. Строительство артезианской скважины в с.Юнаково. 5. Строительство водопроводных сетей с.Попасное. 6. Строительство водопроводных сетей с.Юнаково. 7.Реконструкция водопроводных сетей с.Новомеловатка. 8. Реконструкция 3 башен Рожновского с.Новомеловатка с установкой современного оборудования. 9. Благоустройство зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 10. Строительство свалки ТБО с.Новомеловатка. 11.Строительство свалки ТБО с.Попасное. 12.Строительство свалки с.Юнаково. 13.Строительство газопроводных сетей низкого давления х.Морозов. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется из различных видов источников: федерального, областного, районного и бюджета сельского поселения, внебюджетных источников (предприятий различных форм собственности, инвесторов и личных средств граждан). Объем финансирования из бюджета сельского поселения уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Общий объем финансирования, в том числе по годам: 2011г.- 714 тыс. руб. (350 тыс. руб. – областной бюджет, 364 тыс. руб. - бюджет Меловатского сельского поселения) 2012г.- 1992 тыс. руб. (350 тыс. руб. – областной бюджет,357 тыс. руб. - бюджет Меловатского сельского поселения, источник не определен 1285 тыс. руб.) 2013г.- 41021 тыс. руб.(33 тыс. руб. - бюджет Меловатского сельского поселения, источник не определен 40988 тыс. руб.) 2014 г.- 14868 тыс. руб.(33 тыс. руб. - бюджет Меловатского сельского поселения, источник не определен 14835 тыс. руб.) 2015 г.- 26075 тыс. руб. (33 тыс. руб. - бюджет Меловатского сельского поселения, источник не определен 26042 тыс. руб.) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и параметры повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. | -доведение объектов коммунальной инфраструктуры до технически исправного состояния; -увеличение уровня рентабельности МП «Родник»; -повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения объектов социальной сферы до 0,2% и 0,1 % повреждений на системах водоснабжения и водоотведения на 1 км сетей; -снижение темпов роста тарифов на услуги при стабильном качестве предоставления коммунальных услуг; - снижение нормативов потребления энергоресурсов; - уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство услуг; - увеличение доли инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры; -строительство артезианских скважин и водопроводных сетей в селах Попасное и Юнаково позволит обеспечить питьевой водой жителей сел. - реконструкция водопроводных сетей и 3 башен Рожновского с.Новомеловатка с установкой современного оборудования позволит дополнительно обеспечить питьевой водой жителей села, значительно снизят затраты на потребляемую электроэнергию, что повлечет за собой снижение платежей для населения и организаций за водоснабжение, а также расходов бюджета поселения на услуги жилищно-коммунального хозяйства, продлит срок эксплуатации водозаборного оборудования. -благоустройство зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения позволит снизить опасность заражения источников и сооружений, а так же территорий, на которых они расположены -строительство газопровода низкого давления в х.Морозов позволит повысить уровень жизнеобеспечения и повысить качества жилищных условий. -строительство свалок ТБО позволит значительно улучшить качество жизни населения сельского поселения, снизить опасность заболевания населения инфекционными болезнями, обеспечить деятельность бюджетных учреждений и организаций розничной торговли. |

1.  Обоснование необходимости разработки программы

Программа содержит комплекс мероприятий, предотвращающих снижение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих ликвидацию дотационности  муниципального  предприятия и вывод его в режим устойчивого достаточного финансирования. Программа направлена на обеспечение комфортных безопасных условий проживания в жилищах. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий (техническая составляющая программы), так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию муниципального предприятия к эффективному и рациональному хозяйствованию, максимальному использованию собственных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей (организационно-экономическая составляющая программы). В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, надежность работы систем энергоснабжения, водоснабжения

Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов прежде всего обусловлено несовершенством действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и ценовых механизмов. Энергозатратность  определяется постоянно возрастающей долей устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования, нехваткой квалифицированных кадров в области энергосбережения.

Таблица №1

Информация о состоянии коммунальной инфраструктуры Меловатского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность водозаборных сооружений | тыс.куб.м в сутки | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | башня Рожновского | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Одиночное протяжение водопроводов | км | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск воды за год всем потребителям | млн.куб.м | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя | литров/сутки | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность уличной газовой сети | км | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Число газифицированных квартир на конец года, всего | ед. | 574 | 580 | 595 | 601 | 620 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Электрификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность трансформаторных подстанций | ед./кВА | 8/1040 | 8/1040 | 8/1040 | 8/1040 | 8/1040 |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность электрических сетей | км | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затраты на "Коммунальное хозяйство" из бюджета поселения | тыс. рублей | 538,1 | 587,5 | 597,5 | 602,4 | 608,4 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Сведения об объемах коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета в 2010 году.

|  | Единица измерения | За 2010 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Объем отпуска холодной воды | тыс куб м | 37 |
| Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс куб м | 14 |
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 38 |
| Объем отпуска газа | тыс куб м |  |
| Объем отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс куб м |  |
| Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 |
| Объем отпуска электрической энергии | тыс кВт/час |  |
| Объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс кВт/час |  |
| Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 |

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Вопрос реформирования ЖКХ в Меловатском  сельском поселении является важнейшим вопросом социальной и экономической политики в настоящее время. Программа должна улучшить состояние жилищного фонда, качество обслуживания населения, защитить его законные права и интересы, повысить эффективность отрасли в целом и обеспечить переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме услуг ЖКУ потребителями, в том числе и населением. Реформирование отрасли предусматривает переход на полную оплату населением ЖКУ, но при этом будут разработаны механизмы социальной защиты малоимущих слоев населения и снижения необоснованных затрат в ЖКХ, т.е. снижения тарифов оплаты за ЖКУ, при этом будет учитываться платежеспособность населения. Расходы, связанные с оплатой за ЖКУ, не должны по окончании реформы превышать 22% от совокупного дохода семьи. Следовательно, категориям граждан с низким уровнем дохода будут начисляться субсидии.

Цели программы будут достигаться путем внедрения эффективных технологий и энергосберегающего оборудования, разработки эффективных финансово-экономических механизмов производства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета в период на 2011 - 2015 годы.

Целевые индикаторы программы приведены в Таблице № 18

3.Система программных мероприятий

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  |
| 1. | Информирование населения в СМИ и проведение разъяснительной работы с гражданами Меловатского сельского поселения о целесообразности перехода от нормативного начисления к фактическому учету потребления энергоресурсов (путем установления приборов учета). | 2011-2013 | Администрация Меловатского сельского поселения | Не требуется | - | - | - |  | - | - | Формирование положительного мнения о необходимости проведения мероприятий в области энергосбережения и переходу от нормативного начисления к фактическому учету потребления энергоресурсов |
| 2. | Оснащение объектов социально-культурной сферы приборами учета. | 2011-2013 | Администрация Меловатского сельского поселения | Бюджет Меловатского сельского поселения | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | Снижение платежей, совершенствование взаиморасчетов и повышение точности учета |
| 3. | Строительство артезианской скважины в с.Попасное | 2011-2015 | Администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  | 500 | 800 |  |  | 1300 | обеспечение устойчивой работы системы водоснабжения |
| 4. | Строительство артезианской скважины в с.Юнаково | 2011-2015 | Администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  |  |  | 600 | 900 | 1500 | обеспечение устойчивой работы системы водоснабжения |
| 5. | Строительство водопроводных сетей в с.Попасное | 2011-2015 | Администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  | 650 | 20000 |  |  | 20650 | позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения, обеспечение питьевой водой жителей села |
| 6. | Строительство водопроводных сетей в с.Юнаково | 2011-2015 | Администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  |  |  | 750 | 25000 | 25750 | позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения, обеспечение питьевой водой жителей села |
| 7. | Реконструкция3 башен Рожновского с.Новомеловатка с установкой современного оборудования | 2011-2015 | Администрация Меловатского сельского поселения | 2011 г. –финансирование за счет областного бюджета 350 тыс. руб. За счет средств местного бюджета 350 тыс. руб. На 2012-2015 гг.источник финансирования не определен | 700 | 750 | 750 |  |  | 2200 | значительное снижение затрат на потребляемую холодную воду, что повлечет за собой снижение платежей для населения и организаций за водопользование, а также расходов бюджета поселения на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В результате установки на башнях автоматического управления водозабором снизится объем потребления электроэнергии |
| 8. | Реконструкция водопроводных сетей с.Новомеловатка | 2011-2015 | Администрация Меловатского сельского поселения | 2012 г. местный бюджет 350 тыс. руб. Областной бюджет 350 тыс. руб. 2013-2015 гг. Источник финансирования не определен |  | 700 | 18000 | 9800 |  | 28500 | значительное снижение: объема потерь воды, платежей для населения и организаций за водопользование, а также расходов бюджета поселения на услуги жилищно-коммунального хозяйства. |
| 9. | Строительство свалки ТБО в с.Новомеловатка | 2011-2015 | Администрация Меловатского муниципального района | Бюджет Меловатского сельского поселения на 2011 г. 11 тыс. руб. 2013-2015 гг. Источник финансирования не определен | 11 |  | 320 |  |  | 331 | позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения, снизить опасность заболевания населения инфекционными болезнями, обеспечить деятельность бюджетных учреждений и организаций розничной торговли |
| 10. | Строительство свалки ТБО в с.Попасное | 2011-2015 | Администрация Меловатскогомуниципального района | Источник финансирования не определен |  |  | 10 | 280 |  | 290 | позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения, снизить опасность заболевания населения инфекционными болезнями, обеспечить деятельность бюджетных учреждений и организаций розничной торговли |
| 11. | Строительство свалки ТБО в с.Юнаково | 2011-2015 | Администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  |  | 10 | 280 |  | 290 | позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения, снизить опасность заболевания населения инфекционными болезнями, обеспечить деятельность бюджетных учреждений и организаций розничной торговли |
| 12 | Строительство газопроводных сетей низкого давления (х.Морозов). | 2011-2015 | Администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  |  | 300 | 3000 |  | 3300 | Обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям, позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения . |
| 13 | .Благоустройство зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. | 2011-2015гг | МП «Родник» | Бюджет Меловатского сельского поселения Собственные средства МП «Родник» |  | 5 | 8 | 10 | 15 | 38 | Снизить опасность загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. |
| 14 | Закрытие существующих несанкционированных салок и рекультивация их территорий | 2011-2015гг | Администрация Меловатского сельского поселения | Бюджет Меловатского сельского поселения-2012-2015-30 тыс. руб., привлеченные средства предпринимателей |  | 85 | 120 | 145 | 157 | 507 | Улучшение качества жизни населения |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 714 | 1992 | 41021 | 14868 | 26075 | 4670 |  |

3.МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Информирование населения в СМИ и проведение разъяснительной работы с гражданами Меловатского сельского поселения о целесообразности  перехода от нормативного начисления к  фактическому учету потребления энергоресурсов (путем установления приборов учета).

Цель мероприятия - формирование положительного мнения о необходимости проведения мероприятий в области энергосбережения и перехода  от нормативного начисления к  фактическому учету потребления энергоресурсов

Цель мероприятия будет достигнута путем: проведения общих собраний жильцов  домов, публикаций статей в средствах массовой информации и т.д.

Финансирование мероприятия – не требуется.

3.2. Оснащение объектов социальной сферы приборами учета.

Цель мероприятия - Снижение  платежей, совершенствование взаиморасчетов и повышение точности учета

Цель мероприятия будет достигнута путем: установки приборов учета (воды, электроэнергии) на объектах социальной сферы.

Таблица  № 4

Оснащение объектов социальной сферы приборами учета

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г | 2014г | 2015г. |  |
| 1. | Установка прибора учета воды в Новомеловатском СДК | администрация Меловтскогосельского поселения | Бюджет Меловатского сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2. | Установка прибора учета воды в Новомеловатской сельской библиотеке | администрация Меловтскогосельского поселения | Бюджет Меловатского сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Установка прибора учета воды в МП «Родник» | МП «Родник» | Собственные средства предприятия | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | ИТОГО |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |

3.3. Строительство артезианской скважины в с.Попасное.

Цель мероприятия - обеспечение питьевой водой жителей поселения, обеспечение устойчивой работы системы водоснабжения

Цель мероприятия будет достигнута путем: строительства артезианской скважины в с.Попасное.

Таблица № 5

Строительство артезианской скважины в с.Попасное

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Строительство артезианской скважины в с.Попасное | администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  | 500 | 800 |  |  | 1300 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 500 | 800 |  |  | 1300 |

3.4. Строительство артезианской скважины в с.Юнаково.

Цель мероприятия - обеспечение питьевой водой жителей поселения, обеспечение устойчивой работы системы водоснабжения

Цель мероприятия будет достигнута путем: строительства артезианской скважины в с.Юнаково.

Таблица № 6

Строительство артезианской скважины в с.Юнаково

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Строительство артезианской скважины в с.Юнаково | администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  |  |  | 600 | 900 | 1500 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 600 | 900 | 1500 |

3.5. Строительство водопроводных сетей в с.Попасное.

Цель мероприятия - обеспечение питьевой водой жителей поселения, обеспечение устойчивой работы системы водоснабжения

Цель мероприятия будет достигнута путем: строительства водопроводных сетей с.Попасное.

Таблица № 7

Строительство водопроводных сетей с.Попасное

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Строительство водопроводных сетей с.Попасное | администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  | 650 | 20000 |  |  | 20650 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 650 | 20000 |  |  | 20650 |

3.6. Строительство водопроводных сетей в с.Юнаково.

Цель мероприятия - обеспечение питьевой водой жителей поселения, обеспечение устойчивой работы системы водоснабжения

Цель мероприятия будет достигнута путем: строительства водопроводных сетей с.Юнаково.

Таблица № 8

Строительство водопроводных сетей с.Юнаково

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Строительство водопроводных сетей с.юнаково | администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  |  |  | 750 | 25000 | 25750 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 750 | 25000 | 25750 |

3.7. Реконструкция 3 башен Рожновского  с.Новомеловатка с установкой современного оборудования

Цель мероприятия - снижение затрат на потребляемую холодную воду, что повлечет за собой снижение платежей для населения и организаций за пользование холодной водой, а также расходов бюджета поселения на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Цель мероприятия будет достигнута путем: реконструкции  3 башен Рожновского с.Новомеловатка с установкой современного оборудования

Таблица №9

Реконструкция  3 башен Рожновского с.Новомеловатка с установкой современного оборудования

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Реконструкция 3 башен Рожновского с установкой современного оборудования | администрация Меловатского сельского поселения | 2011 г. местный бюджет 350 тыс. руб. Областной бюджет 350 тыс. руб. 2011-2015 гг. Источник финансирования не определен | 700 |  | 18000 | 9800 |  | 28500 |
|  | ИТОГО |  |  | 700 |  | 18000 | 9800 |  | 28500 |

3.8. Реконструкция  водопроводных сетей в с.Новомеловатка.

Цель мероприятия – обеспечение устойчивой работы системы водоснабжения

Цель мероприятия будет достигнута путем: реконструкции  водопроводных сетей в с.Новомеловатка

Таблица № 10

Реконструкция  водопроводных сетей в с.Новомеловатка

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей с.Новомеловатка | администрация Меловатского сельского поселения | 2012 г. местный бюджет 350 тыс. руб. Областной бюджет 350 тыс. руб. 2013-2015 г. Источник финансирования не определен |  | 700 | 18000 | 9800 |  | 28500 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 700 | 18000 | 9800 |  | 28500 |

3.9.Благоустройство зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Цель мероприятия – снизить опасность загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены

Цель мероприятия будет достигнута путем: благоустройство зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Таблица № 11

Благоустройство зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей с.Новомеловатка | администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  | 5 | 8 | 10 | 15 | 38 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5 | 8 | 10 | 15 | 38 |

3.10. Строительство свалки  ТБО в с.Новомеловатка.

Цель мероприятия - позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения,  снизить опасность заболевания населения инфекционными болезнями,  обеспечить деятельность бюджетных учреждений и организаций  розничной торговли, промышленных предприятий.

Цель мероприятия будет достигнута путем: строительства свалки  ТБО в с.Новомеловатка.

Таблица № 12

Строительство  свалки ТБО в с.Новомеловатка .

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Строительство свалки ТБО в с.Новомеловатка | администрация Меловатского сельского поселения | Бюджет Меловатского сельского оселеня | 11 |  | 320 |  |  | 331 |
|  | ИТОГО |  |  | 11 |  | 320 |  |  | 331 |

3.11. Строительство свалки  ТБО в с.Попасное.

Цель мероприятия - позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения,  снизить опасность заболевания населения инфекционными болезнями,  обеспечить деятельность бюджетных учреждений и организаций  розничной торговли, промышленных предприятий.

Цель мероприятия будет достигнута путем: строительства свалки  ТБО в с.Попасное.

Таблица № 13

Строительство  свалки ТБО в с. Попасное.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Строительство свалки ТБО в с.Попасное | администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  |  | 10 | 280 |  | 290 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 10 | 280 |  | 290 |

3.12. Строительство свалки  ТБО в с.Юнаково.

Цель мероприятия - позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения,  снизить опасность заболевания населения инфекционными болезнями,  обеспечить деятельность бюджетных учреждений и организаций  розничной торговли, промышленных предприятий.

Цель мероприятия будет достигнута путем: строительства свалки  ТБО в с.Юнаково.

Таблица № 14

Строительство  свалки ТБО в с. Юнаково

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Строительство свалки ТБО в с.Юнаково | администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  |  | 10 | 280 |  | 290 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 10 | 280 |  | 290 |

3.13. Закрытие существующих несанкционированных салок и рекультивация их  территорий

Цель мероприятия - позволит улучшить качество жизни населения сельского поселения,  снизить опасность заболевания населения инфекционными болезнями.

Цель мероприятия будет достигнута путем: закрытие существующих несанкционированных салок и рекультивация их  территорий

Таблица № 15

Закрытие существующих несанкционированных салок и рекультивация их  территорий

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г |  |
| 1. | Закрытие существующих несанкционированных салок и рекультивация их территорий | администрация Меловатского сельского поселения | Бюджет Меловатского сельского поселения |  | 85 | 120 | 145 | 157 | 507 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 85 | 120 | 145 | 157 | 507 |

3.14.Строительство газопровода  низкого давления (х.Морозов)

Цель мероприятия – Обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям, улучшить качество жизни населения сельского поселения

Цель мероприятия будет достигнута путем: строительство газопровода низкого давления.

Таблица № 16

Строительство газопровода  низкого давления (х.Морозов)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего расходов, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |  |
| 1. | Строительство газопровода низкого давления (х.Морозов) | администрация Меловатского сельского поселения | Источник финансирования не определен |  |  | 300 | 3000 |  | 3300 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 300 | 3000 |  | 3300 |

4. Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование мероприятий, включенных в программу, осуществлять из следующих источников:

Таблица № 17

| N | Наименование показателя | Единица измерения | Финансирование по годам (млн. рублей) |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Районный бюджет | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Областной бюджет | Тыс.руб | 350 | 350 |  |  |  | 700 |
| 1.3 | Бюджет Меловатского сельского поселения | Тыс.руб | 364 | 357 | 33 | 33 | 33 | 820 |
| 1.4. | Внебюджетные источники, собственные средства МП «Родник» | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Источник не определен | Тыс. руб. |  | 1285 | 40988 | 14835 | 26042 | 83150 |
| Всего |  | Тыс.руб | 714 | 1992 | 41021 | 14868 | 26075 | 84670 |

5.Механизм реализации программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик-координатор программы, администрация  Меловатского  сельского поселения.

Текущее управление реализацией программы осуществляется (заказчиком-координатором  программы.

Реализация программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

Срок реализации программы может быть продлен. Продление срока реализации программы допускается не более чем на один год.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик программы.

Контроль целевого расходования средств бюджета Меловатского сельского поселения, выделяемых на реализацию программ, осуществляет ведущий специалист  администрации  Меловатского сельского поселения.

Мониторинг реализации программ осуществляет специалист 2-й категории администрации  Меловатского  сельского поселения.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Предусмотренные настоящей Программой мероприятия по реформированию жилищно-коммунального комплекса и коммунальной инфраструктуры поселения и сокращение экономических издержек в бюджетном секторе Меловатского сельского поселения позволят:

- затормозить снижение энергоэффективности и обеспечить сохранение в среднем постоянного уровня энергетической стоимости товарной продукции в жилищно-коммунальном комплексе;

систематизировать и упорядочить взаиморасчеты между потребителями услуг и поставщиками;

смягчить негативное восприятие населением перехода к системе оплаты за потребленные энергоресурсы по приборам учета;

снизить бюджетные расходы на оплату энергоресурсов, потребленных объектами социальной сферы.

Оценку эффективности осуществления мероприятий, предусмотренных Программой предполагается осуществлять с помощью индикаторов оценки энергоэффективности, представленных в Таблице № 18.

Перечень

индикаторов оценки эффективности выполнения

программы «Реформирование жилищно-коммунального комплекса и коммунальной инфраструктуры Меловатского  сельского поселения  Калачеевского  муниципального района на 2012 – 2015 годы»

Таблица №18

| N | Наименование показателей | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объема отпуска холодной воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. | % | 65 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объема отпуска газа, счета за который выставлены по показаниям приборов учета. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Глава

Меловатского сельского поселения                               С.И.Мирошников